Come nasce una release di Ubuntu:
Il release cycle di Natty Narwhal
Andrea Colangelo
Ubuntu Developer
Linux Day 2010
Fermo – 23 ottobre 2010

---
[Speaker Notes: Le release di Ubuntu sono codenamed secondo uno schema preciso: “<aggettivo> <animale>” entrambi con stessa iniziale, scelta in ordine alfabetico. Il codename è scelto da Mark Shuttleworth, e la reazione tipicamente è questa. :)]

---
Le release di Ubuntu
 Pianificazione biennale (da una LTS alla successiva)
Ciclo di sviluppo semestrale
Freeze progressivi dell'archivio
Focus sulle nuove feature all'inizio del ciclo, sui bug alla fine
[Speaker Notes: Le release sono pianificate da una LTS alla successiva, e poi dettagliate nel piano semestrale di sviluppo. Durante il ciclo di rilascio, il focus si sposta progressivamente sul bugfixing.]

---
[Speaker Notes: Piano di sviluppo pluriennale presentato durante il ciclo di Hardy.]

---
[Speaker Notes: Screenshot della pagina wiki con la schedule di rilascio dettagliata di Natty Narwhal.]

---
Step fondamentali del ciclo di sviluppo di Natty
[Speaker Notes: Schema semplificato della Release Schedule]

---
Un passo indietro:
come si fa una release?
Tre quarti dell'archivio sono “pura Debian”
I pacchetti in arrivo da Debian sono “syncati” in maniera semi-automatica
Debian non rilascia su scadenze precise: “we release when it's ready” (cit.)
[Speaker Notes: Ubuntu deriva da Debian, gran parte del lavoro è fatto lì. Tre quarti dei pacchetti di Debian sono syncati automaticamente. N.B.: Debian non segue un ciclo di sviluppo semestrale!]

---
Releases are big!
“Releases are big. You just won’t believe how vastly, hugely, mind-bogglingly big they are. You may think it’s a long haul to release a single Linux package or application, but that’s just peanuts to a Linux distribution release. Because of this, we must work our way up to it, incrementally... bit by bit... milestone by milestone...”
Robbie Williamson, Ubuntu Release Manager
[Speaker Notes: Rilasciare un intero sistema operativo è una grande impresa!]

---
21 Ottobre: Toolchain uploaded
Toolchain: software per compilare i pacchetti
Prima di questa data: “dokoland” :)
Dopo questa data: archivio aperto! \o/
[Speaker Notes: “dokoland” deriva dal nickname di Matthias “doko” Klose, che si occupa principalmente dell'upload dei pacchetti.]

---
   25-29 Ottobre: Ubuntu Developer Summit
Briefing dei problemi apparsi in Maverick
Definizione delle feature di Natty
Un'ottima scusa per bere qualche birra con vecchi e nuovi amici. :)
[Speaker Notes: Il prossimo UDS si apre il 23 ottobre ad Orlando, in Florida. E' una riunione semestrale aperta a tutti.]

---
30 Dicembre: Debian Import Freeze
Fine dei sync automatici da Debian
Prima del DIF: focus sull'importazione dei nuovi pacchetti (e dei nuovi bug! :))
Dopo il DIF: sync solo manuali.
[Speaker Notes: Passaggio puramente tecnico, ma cominciamo a stringere le corde]

---
24 Febbraio: Feature Freeze
Momento cruciale del ciclo di rilascio
Prima del FF: Archivio del tutto aperto
Dopo il FF: Upload controllati, focus sul bugfix
Possibilità di eccezioni
Ruolo importante del release team.
[Speaker Notes: Svolta fondamentale. L'archivio si “stringe” improvvisamente. Alcune eccezioni eccellenti: GNOME, Linux.]

---
24 Marzo: User Interface Freeze
Prima dell'UIF: possibili cambi nell'interfaccia
Dopo l'UIF: ulteriori difficoltà negli upload
Perchè blindare l'interfaccia?
Importanza dei Team Traduzioni e Documentazione.
[Speaker Notes: In vista della release, bisogna stabilizzare anche traduzioni e documentazione, quindi è necessario congelare l'interfaccia ad un certo punto.]

---
14 Aprile: Final Freeze
Ci siamo quasi!
Prima del FF: Archivio già sotto stretto controllo
Dopo il FF: Archivio quasi completamente blindato
Solo bug Release-Critical e Security-Critical
[Speaker Notes: Paradossalmente, il momento in cui l'archivio si chiude (quasi) definitivamente è quello più delicato.]

---
[Speaker Notes: Screenshot della pagina wiki in cui si descrive il Final Freeze.]

---
28 Aprile: Ubuntu 11.04
Natty is out!
Prima della release: respin quotidiani delle ISO
Dopo la release: apertura di Ubuntu+1
Archivio irrevocabilmente chiuso... e gli aggiornamenti?
La giornata più bella per un Ubuntu Developer. :)
[Speaker Notes: L'archivio viene irrimediabilmente chiuso. Gli aggiornamenti passano per natty-updates.]

---
Ubuntu Wants You!
[Speaker Notes: Contribuire ad Ubuntu è entusiasmante. Non è necessario essere dei super-hacker: grafici, traduttori, promotori, sviluppatori, packager e tante altre figure sono indispensabili per sviluppare Ubuntu!]

---
Andrea Colangelo
warp10@ubuntu.com
@andreacolangelo
facebook.com/andrea.colangelo
Legalese: This presentation is released under the terms of the
WTF Public License, see: http://sam.zoy.org/wtfpl/COPYING